2020年  台東卑南少棒牛棚  義築作品

生產製程文件

| 作業名稱 | 一、構件預製 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1-2 項次1 項次2 |  | 1 | 預製曲樑 |  | 與木製研工廠預製 |
|  |  | 2 | 將木材切割至構件尺寸 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面14.4*4.2cm木料 斷面14.4*3cm木料 斷面9.6*4.2cm木料 | 工作臺 | 加工區 |
|  |  | b | 斷面14.4*4.2cm木料 斷面14.4*3cm木料 斷面9.6*4.2cm木料 | 角切機 | 切割區 |

| 作業名稱 | 二、燒杉 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1-2 項次1 項次2 |  | 1 | 燒杉 |  |  |
|  |  | 2 | 冷卻 |  |  |
|  |  | 3 | 確認燃燒程度 |  |  |
|  |  | 4 | 上保護漆 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面14.4*4.2cm木料 斷面14.4*3cm木料 斷面9.6*4.2cm木料 | 火槍 瓦斯 | 燒杉區 |
|  |  | b | 斷面14.4*4.2cm木料 斷面14.4*3cm木料 斷面9.6*4.2cm木料 | 灑水 | 燒杉區 |
| 項次3 項次4 |  | c | 斷面14.4*4.2cm木料 斷面14.4*3cm木料 斷面9.6*4.2cm木料 | 目視 | 燒杉區 |
|  |  | d | 斷面14.4*4.2cm木料 斷面14.4*3cm木料 斷面9.6*4.2cm木料 | 油漆刷 護木漆 | 油漆區 |

| 作業名稱 | 三、捕手區結構施工 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 接合延長木頭 |  |  |
|  |  | 2 | 放樣立柱位置 |  |  |
|  |  | 3 | 立柱於基座上 |  |  |
|  |  | 4 | 斜撐假固定 |  |  |
|  |  | 5 | 上大樑 |  |  |
|  |  | 6 | 上曲樑 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 已加工木料、螺桿 | 起子機、電鑽 | 組裝區 |
|  |  | b | 已加工木料 | 尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | c | 已加工木料、螺桿 | 電鑽、起子機 | 組裝區 |
|  |  | d | 木料 | 夾具 | 切割區 |
|  |  | e | 已裁切木料、螺桿 | 起子機、電鑽 | 組裝區 |
|  |  | f | 已裁切木料、螺桿 | 起子機、電鑽 | 組裝區 |

| 作業名稱 | 四、投手區結構施工 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 接合延長木頭 |  |  |
|  |  | 2 | 放樣立柱位置 |  |  |
|  |  | 3 | 立柱於基座上 |  |  |
|  |  | 4 | 後方橫樑施作 |  |  |
|  |  | 5 | 側邊橫樑施作 |  |  |
|  |  | 6 | 上大樑 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 已加工木料、螺桿 | 起子機、電鑽 | 組裝區 |
|  |  | b | 已加工木料 | 尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | c | 已加工木料、螺桿 | 電鑽、起子機 | 裁切區 |
|  |  | d | 已裁切木料、螺桿 | 電鑽、起子機 | 組裝區 |
|  |  | e | 已裁切木料、螺桿 | 起子機、電鑽 | 組裝區 |
|  |  | f | 已裁切木料、螺桿 | 起子機、電鑽 | 組裝區 |

| 作業名稱 | 五、上屋頂板 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 |  | 1 | 確認組裝部件 |  |  |
|  |  | 2 | 預排屋頂版位置 |  |  |
|  |  | 3 | 釘槍固定接合處 |  |  |
|  |  | 4 | 螺絲鎖上屋頂板 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 已燒杉木料 | 目視 | 組裝區 |
|  |  | b | 已燒杉木料 | 人力 | 組裝區 |
|  |  | c | 已燒杉木料 | 釘槍 | 組裝區 |
|  |  | d | 已燒杉木料、螺絲 | 起子機 | 組裝區 |

| 作業名稱 | 六、窗框、窗板 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 下窗框引排水孔 |  |  |
|  |  | 2 | 下窗框放樣、定水平 |  |  |
|  |  | 3 | 上窗框定高度、水平 |  |  |
|  |  | 4 | 假固定 |  |  |
|  |  | 5 | 將窗框鎖於柱上 |  |  |
|  |  | 6 | 放入窗板 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 已裁切木料 | 電鑽 | 組裝區 |
|  |  | b | 已裁切木料 | 人力、水平尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | c | 已裁切木料 | 人力、水平尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | d | ----- | 夾具、釘槍 | 組裝區 |
|  |  | e | 已裁切木料 | 電鑽、起子機 | 組裝區 |
|  |  | f | 已燒杉木料 | 人力 | 組裝區 |